Olsztyn, dnia 18.09.2019 r.

**Zapytanie ofertowe nr 4 (ZO/4/2019)**

**na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy   
ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZŚWIAT!" RPWM.10.04.00-28-0022/18**

W związku z realizacją projektu nr RPWM.10.04.00-28-0022/18 pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!” zwanego   
w dalszej części Projektem, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem, **Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik** zaprasza do składania ofert **na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy   
ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!" RPWM.10.04.00-28-0022/18**

**I. Informacje ogólne dotyczące zapytania ofertowego**

**1.Nazwa oraz adres Zamawiającego**

Nazwa Zamawiającego: **Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik**

Adres Zamawiającego: **ul. Leyka 7, 10-690 Olsztyn,**

Strona internetowa Zamawiającego: **www.smieszek.olsztyn.pl**

Adres e-mail: [**smieszek.olsztyn@wp.pl**](mailto:smieszek.olsztyn@wp.pl)

Tel. **+48 502 692 931**

**2. Tryb udzielania zamówienia**

**Tryb postępowania:** postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie

<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/> ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty **na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZŚWIAT!" RPWM.10.04.00-28-0022/18**

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

**II. Podstawa prawna**

1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r.
2. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2018.1025 ze zm.), dalej „KC”,
3. Każdorazowo gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o:
4. „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę.
5. „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami;
6. „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert;

Przedmiot zamówienia jest w współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Regionalny rynek pracy 10.00.00, Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 10.04.00 Priorytet Inwestycyjny 8iv.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń wentylacji mechanicznej z klimatyzacją oraz realizacja robót budowlanych polegających na ich montażu w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie.

Do prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest dostarczenie oraz montaż:

1) okapu wentylacyjnego stalowego typ A do 400 mm obwodu-1 szt.

2) wentylatora promieniowego kuchennego wraz ze sterowaniem - 3 szt

3) wentylatora osiowego kanałowego wraz ze sterowaniem - 1 szt.,

4) kurtyny powietrznej 1 m o mocy do 4 kW – 1 szt.,

5) klimatyzatora kasetonowego o mocy chłodniczej 3,5 kW – 1szt.,

6) klimatyzatora kasetonowego o mocy chłodniczej do 10,3 kW – 1 szt.,

7) przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro średn. 400 mm, udział kształtek do 35% - 5,67 m²;

8) przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro śred. 200 mm, udział kształtek do 35% - 1,9 m²;

9) czerpnie ścienne prostokątne typ A do 2600 mm obwodu;

10) wyrzutnie ścienne prostokątne typ A do 2600 mm obwodu;

11) rurociągu miedzianego D 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 20 m;

12) rurociągu miedzianego D 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 30 m;

13) rurociągu miedzianego D 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 10 m;

oraz

14) uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajności 0,5 kcal/h.

15) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 568 §1 KC okres rękojmi za wady robót budowlanych oraz na elementy wyposażenia (urządzenia) i użyte materiały wynosi min. 24 miesiące.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniku nr 2 – kosztorys ofertowy-przedmiar robót.
2. Zamawiający zastrzega, iż prace montażowe muszą być prowadzone w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, w szczególności w zakresie dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający zastrzega, iż prace montażowe mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w tym terminie. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w soboty i niedziele, oraz dni świąteczne, lub w innych godzinach niż godziny od 7:00 do 22:00 po wcześniejszym ustaleniu terminów z Zamawiającym.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiarów robót, projektów technicznych, ZO oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą sporządzenia oferty są przedmiary robót, projekty techniczne, udostępnione przez Zamawiającego, ZO wraz załącznikami oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia.
4. W ramach robót będących przedmiotem postępowania Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu urządzeń wentylacji mechanicznej z klimatyzacją wraz jej uruchomieniem w celu potwierdzenia poprawności działania .
5. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania urządzeń z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami
6. Wykonawca zrealizuje prace montażowe zgodnie z ZO, przedmiarem robót, projektem technicznym oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń oraz prawidłowe wykonanie prac montażowych a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
7. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zmówienia lub ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z przedmiarem, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz ZO oraz będą zgodne pod względem:

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

6) standardów emisyjnych,

7) izolacyjności cieplnej,

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Określone w przedmiarach parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego .

1. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne.

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
2. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy dojazd do posesji.
3. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE.
4. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom - w załączniku nr 3 do ZO.

**IV. Termin wykonania zamówienia**

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 22.11.2019 r. Jest to termin zakończenia wszystkich wykonanych robót.

**V. Opis warunków udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.**

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

d) są zdolni do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące **załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postepowaniu.

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego, **stanowiące załącznik nr 5** do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

**VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty**

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z ceną obejmującą wszystkie elementy zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia w przypadku składnia oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
3. Formularz ofertowy – zgodnie z **załącznikiem nr 3 do ZO,**
4. Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów, metodą kalkulacji uproszczonej (wypełniona tabelka) - zgodnie z **załącznikiem nr 2 do ZO**.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące **załącznik nr 4 do ZO**
6. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z **załącznikiem nr 5 do ZO** - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – stanowiące **załącznik nr 6 do ZO** oraz **załącznik nr 7 do ZO**
8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych   
   z postępowaniem o udzielenie zamówienia w szczególności do podpisania i złożenia oferty.   
   W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Zamawiający samodzielnie sprawdzi w odpowiednich bazach danych.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub ręcznie długopisem,   
    w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
14. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób następujący:
15. Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn. **Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik, ul. Leyka 7, 10-690 Olsztyn.** Oferta w postępowaniu **ZO/4/2019** **„na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZW ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT”.**
16. lub na adres e-mail: **smieszek.olsztyn@wp.pl** wówczas w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta  
    w postępowaniu **ZO/4/2019 „na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacj w żłobku „Mini Śmieszek” przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!".**
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów,
18. w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składnie ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy.
19. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty załączając uzasadnienie wykazujące iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
20. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
22. jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony w pkt. VIII ust.4 pkt 3) i 4),
23. zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
24. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
25. wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
26. wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 5 do ZO z zastrzeżeniem pkt 7).
27. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
28. Zamawiający informuje iż wezwie wykonawców do uzupełnień, wyjaśnień lub sprostowań treści oferty (w tym w zakresie dokumentów, oświadczeń, omyłek stwierdzonych w ofercie) z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami**

* 1. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania - ZO/4/2019.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.7 ZO.
  3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego pod adres e-mail: smieszek.olsztyn@wp.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 27.09.2019 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.
  4. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust.3.
  5. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, oraz umieści treść odpowiedzi na stronie [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
  8. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1) Justyna Marta Kajdzik tel. + 48 502 692 931

**VIII. Miejsce oraz termin składania ofert**

1. Oferty należy składać w **Przedszkolu Niepublicznym „ŚMIESZEK” Justyna Marta Kajdzik , ul. Murzynowskiego 20, 10-684 Olsztyn**, lub adres e-mail: **smieszek.olsztyn@wp.pl** w terminie do dnia **04.10.2019 r. do godz. 11:00.**
2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
5. oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
6. oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
7. w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

* jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
* jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
* jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;

1. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:

* przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
* jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
* jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.

1. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa   
w ust. 4 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną;

**IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty**

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC.
3. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich formalności dotyczących zamówienia oraz kosztów z tym związanych. Przedmiar robót należy uznać za opracowanie wtórne. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę zamówienia i pomagają w oszacowaniu kosztów - przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.
4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
6. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
7. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie do końca realizacji przedmiotu umowy niezależnie od wahań ilości robót.
9. Koszty odwiedzenia miejsca robót poniesie Wykonawca.
10. Należy przewidzieć cały proces realizacji zamówienia wraz z dostawą urządzeń oraz pracami montażowymi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
11. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą nastąpią w złotych polskich.
12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy.

**X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty.**

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis kryteriów oceny** | **Waga** |
| 1 | Cena (C) | 90 % |
| 2 | Okres gwarancji i rękojmi (Ogr) | 10% |

1. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium **„Cena”** **(C) - (waga 90%)** zostanie obliczona wg następującego wzoru:
   * + - 1. **C = (Co:Cb) x 90 pkt**, gdzie:

**C - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Cena”**

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

* + - * 1. Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu ofertowym” (**Załącznik nr 3 do ZO**) pkt. 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Punkty za kryterium „**Okres gwarancji i rękojmi”** **(Ogr)** **- (waga 10%)** - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
2. Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące wg poniższego wzoru:

**Ogr =(Gro:Grn) x 10 pkt**, gdzie:

**Ogr- ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”**

Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej

Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w ofertach

1. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w **pkt 2** Formularza Ofertowego (**Załącznik nr 3 do ZO**). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w **pkt 2** Formularza Ofertowego (**Załącznik nr 3 do ZO**) okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 24 miesiące.
2. Oferta z okresem 36 miesięcy i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów.
3. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

**Po = C + Ogr gdzie:**

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
2. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
3. **Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów oceny ofert opisanych w ZO.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie zawrze jej w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. **Informacje dotyczące zawarcia umowy oraz zakres i warunki zmiany przyszłej umowy**

1) Zakres i warunki zmiany przyszłej umowy:

1. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności:

a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,

b) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,

c) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) klęski żywiołowe fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego,

f) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólno miejskiej przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

h) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

i) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

j) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

k) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

l) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

m) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w przedmiarach i załącznikach graficznych (rysunkach) oraz ZO, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,

n) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, o) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,

2. Zmiana postanowień przyszłej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych,

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w przedmiarach i załącznikach graficznych, a wynikających ze stwierdzonych wad załączników graficznych lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

e) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,

f) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia,

g) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarach i załącznikach graficznych, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

h) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w przedmiarach i załącznikach graficznych, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. w przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w lit. a),

4. jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę,

5. za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w przedmiarach i projekcie budowlanym, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

6. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w przedmiarach i projekcie budowlanym - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

a) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy

c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

2) Obowiązkowe zapisy przyszłej umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy,

2) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

3) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto, za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy,

3) Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

**XIII. Oferty częściowe**

1. Zamawiający **nie** **dopuszcza** składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, Wykonawcy, w okresie 12 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego. Złożenie zamówień odbędzie się w drodze pisemnego aneksu lub zawarcia nowej umowy dotyczącej powtórzenia przez wykonawcę podobnych usług z uwzględnieniem konieczności dostosowania zamówienia do aktualnych potrzeb Zamawiającego.

**XIV. Pozostałe informacje**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 z dnia 19.07.2017r. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje rozliczenia zawartej umowy w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający dopuszcza udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do:
   1. zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
   2. odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn,
   3. odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy (chyba że podejmie decyzje o zwiększeniu tej kwoty lub podejmie negocjacje cenowe z Wykonawcą), a także w przypadku gdy nie otrzyma dofinansowania ze środków UE lub gdy zostaną one odebrane lub inne bez ich podawania.
9. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
10. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK”, ul. Leyka 7 10-690 Olsztyn** , NIP: 7411408870, REGON: 510965228 tel. 502692931, email: **smieszek.olsztyn@wp.pl**
11. inspektorem ochrony danych osobowych w **Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK”, ul. Leyka 7, 10-690 Olsztyn** jest Pan/Dawid Nogaj e-mail: **inspektor@bezpieczne-dane.eu**
12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacji w żłobku „Mini Śmieszek” przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!".** postępowanie znak **ZO/4/2019**, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
13. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu wyznaczony przez wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
15. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
16. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
17. posiada Pani/Pan:
18. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
19. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
20. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
21. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
22. nie przysługuje Pani/Panu:
23. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
24. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
25. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załącznik nr 1 do ZO znak: ZO/4/2019**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie.

Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku – kuchnia i zmywalnia, sala zabaw oraz w piwnicy – kuchenne pomieszczenia magazynowe.

Do prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest dostarczenie oraz montaż urządzeń wentylacji mechanicznej z klimatyzacją zgodnych z poniższymi parametrami i przedmiarem:

1. Okap wentylacyjny typ A do 400 mm obwodu – 1 szt. z dwoma otworami wentylacyjnymi o wymiarach min. 200 mm, z oświetleniem LED. Okap wykonany powinien być ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Powinien posiadać rynienkę ociekową z zaworem spustowym. Zasilanie 230V, wymiary W4800xD1100xH450

2. Wentylator promieniowy kuchenny wraz ze sterowaniem - 3 szt. Wentylator przeznaczony do wyciągów kuchennych z łatwo demontowaną obudową, odkręcanym wirnikiem, specjalnym pojemnikiem na skroplony tłuszcz - pokryty teflonowym filtrem siatkowym. Wentylator powinien posiadać zabezpieczenie przed porażeniem pradem w klasie II, izolację uzwojenia w klasie B oraz zabezpieczenie przed wilgocią. Maksymalna temperatura pracy +60°C, wydajność 625 m3/h.

3. Wentylator osiowy kanałowy wraz ze sterowaniem - 1 szt. Wentylator przeznaczony do wentylacji wywiewnej i nawiewnej do montażu w kanale wentylacyjnym Ø400. Obudowa wentylatora powinna być wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana. Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu z galwanizowanej blachy stalowej. Wentylator o cichej pracy w temp. -40°C +60°C.

Wentylator wyposażony w silnik elektryczny jednofazowy 230 V, 50Hz o stopniu ochrony IP55 i klasie izoalcji F, do regulacji napięciowej. Silnik powinien posiadać termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.

4. Kurtyna powietrzna drzwiowa 1 m z nagrzewnicą elektryczną max Ne=4kW/400V/3/50, 9A, V=1850M3/H, służąca do zapewnienia silnego strumienia powietrza w celu stworzenia skutecznej bariery ochronnej dla przepływu powietrza – 1 szt.

5. Klimatyzator kasetonowy (komplet – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna wraz z pilotem bezprzewodowym) o parametrach:

- nominalna moc chłodnicza 3,5 kW;

- nominalna moc grzania 4,4 kW;

- poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 33/36/41;

- zasilanie jednostki zewnętrznej V/Ph/Hz 220-240/1/50.

Klimatyzator powinien posiadać funkcje: ciepłego startu, portu alarmowego, detekcji wycieku czynnika, pamięci ustawień żaluzji, wbudowanej pompki skroplin (z wysokością podnoszenia do 750 mm), auto restartu, kompensacji temperatury, pracy w niskich temperaturach (klimatyzator powinien pracować w funkcji chłodzenia nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C) oraz pracy awaryjnej.

6. Klimatyzator kasetonowy (komplet – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna wraz z pilotem bezprzewodowym) o parametrach:

- nominalna moc chłodnicza do 10,3 kW;

- nominalna moc grzania do 10,9 kW;

- poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 46/92/52;

- zasilanie jednostki zewnętrznej V/Ph/Hz 220-240/1/50.

Klimatyzator powinien posiadać funkcje: ciepłego startu, portu alarmowego, detekcji wycieku czynnika, pamięci ustawień żaluzji, wbudowanej pompki skroplin (z wysokością podnoszenia do 750 mm), auto restartu, kompensacji temperatury, pracy w niskich temperaturach (klimatyzator powinien pracować w funkcji chłodzenia nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C), nawiewu powietrza 360° oraz pracy awaryjnej.

7. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro średn. 400 mm, udział kształtek do 35% - 5,67 m²

8. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro śred. 200 mm, udział kształtek do 35% - 1,9 m²

9. Czerpnia ścienna prostokątna typ A do 2600 mm obwodu – 1 szt.

10. Wyrzutnia ścienna prostokątna typ A do 2600 mm obwodu – 1 szt.

11. Rurociąg miedziany D 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 20 m

12. Rurociąg miedziany D 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 30 m

13. Rurociąg miedziany D 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 10 m

W celu potwierdzenia poprawności działania urządzeń oraz prawidłowego funkcjonowania wentylacji mechanicznej z klimatyzacją niezbędne jest jej uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajności 0,5 kcal/h.

Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Wykonawca organizując prace montażowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

1. Sprzątanie na bieżąco po pracach.
2. Ostateczny termin wykonania prac remontowych to 22.11.2019 r.
3. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.
4. Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem folią ochronną.
5. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót.
6. Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac montażowych.
7. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
8. Materiały i urządzenia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych urządzeń wykonanych prac, oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega, iż prace montażowe muszą być prowadzone w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, w szczególności w zakresie dostępu do poszczególnych pomieszczeń.

a) prace montażowe mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, wyłączeniem dni świątecznych przypadających w tym terminie,

b) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w soboty i niedziele, oraz dni świąteczne, lub w innych godzinach niż godziny od 7:00 do 22:00 po wcześniejszym ustaleniu terminów z Zamawiającym,

c) pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania robót budowlano-montażowych.

**Załącznik nr 2 do ZO znak: ZO/4/2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT | | | | | |
| Lp. | OPIS | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość zł |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5x6 |
| 1. | okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A do 4000 mmm obwodu | szt | 1 |  |  |
| 2. | wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej o średn. do 400 mm | szt | 1 |  |  |
| 3. | wentylator promieniowy z polichlorku winylu w wirnikiem osadzonym na wale silnika o średn. do 100 mm | szt | 3 |  |  |
| 4. | kurtyna powietrzna 1 m o mocy do 4 kW | szt | 1 |  |  |
| 5. | klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 3,5 kW | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej do 10,3 kW | kpl. | 1 |  |  |
| 7. | przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro średn. 400 mm, udział kształtek do 35% | m2 | 5,67 |  |  |
| 8. | przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu spiro śred. 200 mm, udział kształtek do 35% | m2 | 1,9 |  |  |
| 9. | czerpnia ścienna prostokątna typ A do 2600 mm obwodu | szt | 1 |  |  |
| 10. | wyrzutnia ścienna prostokątna typ A do 2600 mm obwodu | szt | 1 |  |  |
| 11. | rurociąg miedziany D 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20 |  |  |
| 12. | rurociąg miedziany D 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 30 |  |  |
| 13. | rurociąg miedziany D 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  |  |
| 14. | uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajności 0,5 kcal/h | kpl. | 2 |  |  |
| **WARTOŚĆ NETTO** | | | | |  |
| **VAT** | | | | |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | |  |

**Załącznik nr 3 do ZO znak: ZO/4/2019**

**FORMULARZ OFERTOWY**

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Dane wykonawcy lub lidera konsorcjum:**  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: .........................  Pełna nazwa:........................................................................  Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................  NIP .................. REGON ................. tel.: .......................  Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:  ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................  Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem  fax: .................... e-mail........................................................ |
| 2 | **Dane partnera konsorcjum (o ile dotyczy):**  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy .........................  Pełna nazwa:........................................................................  Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................  NIP .................. REGON ................. tel.: .......................  Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:  ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................  Adres poczty elektronicznej e-mail..............................i numer faksu................... |

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności **na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZŚWIAT!" RPWM.10.04.00-28-0022/18**. **Postępowanie znak: ZO/4/2019** składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję** wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w ZO za cenę brutto:................................................................................. w tym należny podatek VAT ……………%, netto: ................................................................. zł zgodnie z załączonym kosztorysem (przedmiarem).
2. **Oferowany Okres gwarancji** na każdy element przedmiotu zamówienia............................................. **miesięcy** (podać ilość miesięcy)zgodnie **z zapisem pkt. X ust. 5) ZO**
3. Oświadczam (y), że:
   1. jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
   2. posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniam(my) warunki udziału.
   3. Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
   4. nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne   
      i prawdziwe.
   5. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
   6. cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu Zapytaniu ofertowym i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
   7. Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
   8. nie znajdujemy się w stanie likwidacji bądź upadłości
4. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2)
5. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:
6. ............................
7. ............................
8. ............................

jednocześnie załączamy wyjaśnienie podstaw faktycznych i prawnych objęcia ww. dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa.

1. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy  (o ile jest to wiadome) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | % wartość  części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………………………………………………… email: ………………………………, tel: ………………………….

*...................................................................................... ........................................*

*(podpis(y) osób uprawnionych (data)  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

**Załącznik nr 4 do ZO znak: ZO/4/2019**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Ja niżej podpisany / na, działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………….…………………………………………………….…………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztyniew ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!", Postępowanie znak: ZO/4/2019 , tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadam wiedzę i doświadczenie, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy konieczne do realizacji zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- jestem zdolny do wykonania zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,

- nie toczy się wobec mnie postępowanie upadłościowe oraz likwidacyjne.

……………….......................……………………………

miejscowość i data, podpis osoby upoważnionej

**Załącznik nr 5 do ZO znak: ZO/4/2019**

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZ ŚWIAT!".

Postępowanie znak: ZO/4/2019

działając w imieniu Wykonawcy\*: ………………………………………………………………………………………………………….............................……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

...................................................................................... ........................................

*(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data)*

*do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

\* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

**Załącznik nr 6 do ZO znak: ZO/4/2019**

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................

Adres /siedziba Wykonawcy: .......................................................

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zleceniodawca informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca, Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK”, ul. Leyka 7 10-690 Olsztyn , NIP: 7411408870, REGON: 510965228 tel. 502692931, email: smieszek.olsztyn@wp.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkole Niepubliczne „ŚMIESZEK”, ul. Leyka 7, 10-690 Olsztyn jest Pan/Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. na dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w żłobku przy ul. Murzynowskiego 20 w Olsztynie, w ramach projektu pn. „ZE ŚMIESZKIEM PRZEZŚWIAT!" RPWM.10.04.00-28-0022/18- postępowanie znak ZO/4/2019, prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia dofinansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres trwałości projektu wyznaczony przez wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

……………….......................……………………………

miejscowość i data, podpis osoby upoważnionej

**Załącznik nr 7 do ZO znak: ZO/4/2019**

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................

Adres /siedziba Wykonawcy: .......................................................

……………………………….dnia,…………………….

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Działając w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy lub Wykonawców)

Składam następujące oświadczenia w zakresie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

**Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych Wykonawcy przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1**

Oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...

¹ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-2)